第一次迭代迭代计划

迭代流程：

1、确认pdf浏览界面技术方案和技术可行性

2、确认文本编辑器组件技术方案和技术可行性

3、设计界面原型并实现

4、数据库设计

5、界面：首页&搜索，登录&注册，论文展示（pdf），笔记编辑&浏览，文档撰写，社区相关界面

7.2

讨论研究pdf浏览界面的核心技术，确定使用的前端框架，确定文本编辑器使用的组件

7.3-7.4

分两组实现pdf浏览组件和文本编辑器组件，并测试

7.5-7.6

完成各类界面设计

7.7-7.8

根据界面元素设计数据库，完成ER图

7.9

完善UI界面和核心组件，完善数据库设计