第16组 第一周工作汇报

【工期】

2018.07.02-2018.07.06（五天）

【完成的工作】

1、首页（包括关注话题模块，关注的人模块，收藏文章动态模块）的界面

2、NavBar的设计和实现（导航栏，“我的消息”、“我的私信”、“个人主页”下拉框等）

3、登录、注册界面

4、搜索界面（包括搜索结果展示，“可能感兴趣”模块）

5、“发现”界面（包括推荐笔记模块，关注话题模块）

6、个人主页界面（动态界面，“收藏的论文”界面，“收藏的笔记”界面，“收藏的文档”界面，“写过的笔记”界面，“写过的文档”界面，“我的私信”详情界面）

7、文本编辑界面（包含一个富文本编辑器，编辑器和“文档编写”用例相关的工具栏）

8、pdf浏览界面（包含pdf加载和展示，笔记展示模块，批注展示模块，具体批注展示方式的实现）

9、管理员界面（包含管理用户和管理论文）

[附件1：针对用例的界面设计完成情况]

【讨论变更的用例】

查看论文关系网：

暂时不完成界面，考虑丢弃该用例或后期补充实现（因为该用例对项目的契合度以及具体需求都较低）

【周末准备完成的任务和目标】

任务：

1、个人主页的部分界面调整（针对不同浏览器宽度的适应尚存在bug）

2、浏览他人个人主页的界面实现

3、个人信息的修改界面

4、私信和通知的展示界面（现可通过navbar查看，但是缺少“查看更多”的详细界面）

5、pdf展示界面完善（样式调整和布局完善）

目标：

周一上午开会预验收界面相关的迭代内容，当天收工前完成第一次迭代界面方面需要的集成和改进。周一界面完成后还需针对界面设计完成接口设计、数据库设计。

附件1：针对用例的界面设计完成情况（截至2018.07.08周五15:00）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用例名称 | Y/N | 备注 |
| 新建文档 | √ | “我的文档”界面通过按钮新建空白文档 |
| 邀请协作者 | √ | - |
| 接受合作者邀请 | √ | - |
| 修改文档 | √ | - |
| 导出文档 | × | Viewdoc界面工具栏按钮 |
| 搜索论文 | √ | - |
| 分类查看论文 | √ | 搜索界面tag |
| 浏览论文 | √ | - |
| 查看论文关系网 | × | 暂定删除用例 |
| 收藏论文 | √ | 论文查看界面工具栏 |
| 分享论文 | √ | （同上） |
| 下载论文 | √ | （同上） |
| 导出论文 | √ | （同上） |
| 编辑批注 | √ | - |
| 浏览批注 | √ | - |
| 批注进行评论 | √ | - |
| 编辑笔记 | √ | 跳转富文本编辑器 |
| 搜索笔记&浏览笔记 | √ | - |
| 评论笔记 | √ | - |
| 关注用户 | √ | - |
| 向用户发私信 | √ | - |
| 浏览他人主页 | × | 他人浏览自己主页应单独制作界面 |
| 修改个人信息 | × | 待补充 |
| 查看收藏论文 | √ | - |
| 查看通知 | × | 可以通过navbar查看但未制作详情界面 |
| 查看私信 | × | （同上） |
| 查看笔记 | √ | - |
| 查看关注的人 | √ | - |
| 查看我的文档 | √ | - |
| 管理数据 | √ | - |