第二次迭代迭代计划

【迭代时间】

2018.07.10-2018.07.18

【具体任务】

1、完成数据库的实现和完善

2、完成前后端的交接，将原先前端定死的数据换为后端数据库中的数据

3、完成pdf解析，将pdf拆分成为页（page）和块（block），并展示到前端界面中

4、完成富文本编辑器相关的数据持久化和版本管理业务逻辑，实现html与pdf之间的转化

5、根据数据和业务逻辑，进一步完善界面

【时间安排】

7.10-7.11

完成数据库实现和前后端接口对接（Entity层、Dao层、Controller层）

完成pdf解析工作，并暴露接口

7.12-7.13

完成业务逻辑（Service层），实现根据业务逻辑的数据库操作（CRUD）（重点的业务逻辑为先，个人主页私信等社区功能不做详细要求）

完善富文本编辑器相关的业务逻辑，完成html向pdf的转化，检查对应pdf的解析。

7.14-7.15

周末，检查界面数据完成情况，完善部署前安排。

7.16-7.18

编写测试，根据测试对编码工作进行调整和完善业务逻辑，完成第二次迭代剩余的工作，检查前一周的工作情况。